## 陕西燃气集团工程有限公司

## 延145井区供输改造工程EPC总承包工程

## 消防相关手续办理服务

# 竞争性谈判采购文件

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 项目管理部（安全办公室）

## 二〇二三年五月

陕西燃气集团工程有限公司

延145井区供输改造工程EPC总承包工程

消防相关手续办理服务

我公司拟对延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务分包，工程具体情况如下：

一、项目名称：延145井区供输改造工程EPC总承包工程

二、项目概况：

该项目在延145井区1#集气站扩建压缩机区，占地约19678.28 m²（29.52亩），压缩机组区新建1台80万方/天处理量电驱往复式压缩机及配套管网、电仪工程。

二、报价范围：

延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务

三、报价要求：

1、本项目报价采用固定总价形式；承包商根据自身及工程实际情况报出固定总价，否则报价无效。

2、报价单位应充分考虑本项目的实际，依据我公司具体要求，根据企业自身情况以及谈价文件的要求，进行自主报价。

3、报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

4、开具6%增值税专用发票。

5、本工程的消防相关手续办理费为含税金额，不再另行计取任何费用

6.付款方式：

移交消防设计审核同意意见书后，支付服务费用的50%；待移交消防验收合格批复及其他可能涉及的所有相关手续（包括但不限于图纸外审通过意见、消防设施检测合格意见等）后，支付服务费用剩余款项。服务方如开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，则必须重新开具合法发票。

四 、服务工期要求

计划工期90天。

五、递交报价资料及时间

参加报价的单位须提供以下资料：

1、具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照；

2、近三年类似工程业绩及合同；

3、授权委托书（法定代表人签字的，不需要提供）、被授权人身份证复印件，法人身份证复印件；

4、报价单；

5、不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；

6、报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。

7、除报价单位对错误处需修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

8、密封要求：封套上应载明投标人名称、投标人地址、项目名称

投标文件在2023年5月15日14：30前不得开启。

9、报价文件递交资料时间：2023年5月15日14：30前，地点为西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招标人不予受理。

10、联系方式

联系地址：西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司

联系人：戴方怡    联系电话：18992823060  邮箱：1256307661@qq.com

项目经理：康志虎    联系电话：17795915372

七、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合各单位业绩、实力及服务承诺等方面综合评判，确定本项目合作单位。

八、合同格式及条款

合同编号：RQGC-J-2023-

陕西燃气集团工程有限公司

延145井区供输改造工程EPC总承包工程

建设工程消防相关手续办理服务合同

项    目   名   称：

委托方（全称）：

服务方（全称）：

签订地点：  陕西 省  西安市  经开区

签订时间：          年            月           日

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

通讯地址：

电话：                      传真：

电子信箱：

服务方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：                      传真：

电子信箱：

合同双方同意对 延145井区供输改造工程EPC总承包工程场站消防相关手续办理 项目技术服务事宜，根据相关法律法规，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

- 项目名称： 延145井区供输改造工程EPC总承包工程场站消防相关手续办理

2. 技术服务目标： 消防设计审核同意意见书及消防验收合格批复（包括但不限于图纸外审、消防设施检测等可能涉及的所有相关手续的办理）。

3. 技术服务内容： 乙方负责协调相关方，办理并最终向甲方移交消防设计审核同意意见书及消防验收合格批复（包括但不限于图纸外审、消防设施检测等可能涉及的所有相关手续的办理）。

4. 合同履行期限、地点和方式：

4.1 履行期限： 90日历天。开工时间以甲方下达开工指令时间为准。

4.2 履行地点： 陕西省延川县文安驿镇

4.3 履行方式： 见第3条

5. 工作条件和协作事项： 甲方向乙方提供其开展技术服务工作的必备资料，协助乙方完成与工程项目各参建单位的协调工作；乙方与参与该工程建设的其他各参建方积极配合、紧密协作。

6. 项目验收：

6.1 验收标准： 乙方向甲方移交消防设计审核同意意见书及消防验收合格批复（包括但不限于图纸外审通过意见、消防设施检测合格意见等可能涉及的所有相关手续）。

6.2 验收方式： 乙方将相关成果送达甲方住所，经甲方审查后出具书面意见。

7. 服务费用、支付时间及方式：

7.1 服务费用： 本合同总价为人民币（大写）               （¥：        元 ，含税价，税率为 6  %）。其中，不含税价为：人民币（大写）      （¥     元）；税价为：人民币（大写）                （¥           元）。本合同不含税价款一次包死，除合同另有约定外，不因任何原因增加费用；在合同签订及履约期间国家对所涉税率进行调整，本合同据实调整税价。

7.2 支付时间、方式

7.2.1乙方向甲方移交消防设计审核同意意见书后，甲方向乙方支付服务费用的50%；

7.2.2乙方向甲方移交消防验收合格批复及其他可能涉及的所有相关手续（包括但不限于图纸外审通过意见、消防设施检测合格意见等）后，甲方向乙方支付服务费用剩余款项。

7.2.3未付费用前的所需资金，由乙方自行筹措解决。

7.2.4乙方应在每次申请付款前应按甲方要求完成工程进度款结算单的填写与审核，并向甲方提供符合甲方要求的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款责任，乙方需承担由此引起的相关费用且不得以此为由拒绝或延迟履行本合同项下义务。

7.2.5甲方采用银行转账方式向乙方支付服务费用。

7.3 付款结算账号信息：

甲方：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

乙方：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

7.4 发票种类及税率： 国家正规增值税专用发票，税率 6  %

7.5甲方向本合同约定的乙方账号付款即视为甲方履行完毕付款义务。乙方应保证银行账户真实、合法、有效，并承担因账户错误、非法或无效的法律责任。乙方收款账户若变更，需提前3个工作日书面通知甲方，经甲方书面同意后方可变更。因乙方原因而遭受的损失及延期收款的责任，由乙方全部承担。

8. 乙方义务：

8.1 按照合同约定和甲方要求的服务目标提供技术服务，保证服务质量，对服务成果的合法性、准确性、时效性负责；

8.2 甲方提供的技术资料、数据、材料或工作条件等不符合合同约定或存在问题等，乙方应于甲方提供之日起 3 日内书面通知甲方予以更改、更换或完善，逾期未通知的，视为甲方提供技术资料、数据、材料或工作条件等符合本合同要求，由此产生的全部法律责任均由乙方承担；

8.3乙方对在提供服务过程中知悉的甲方技术、经营等保密信息，有保密义务；在工作完成或终止【3日】内，乙方应将甲方提供给其的图纸和资料等归还甲方。

8.4 技术服务存在质量缺陷的，如乙方采取改进及补救措施后仍无法达到服务质量要求的，乙方应当支付给甲方合同约定服务费用 20 %违约金并赔偿甲方全部损失；

8.5甲方验收不合格的，乙方应进行免费返工，直至通过甲方验收为止，因此造成延误的，由乙方按照合同约定承担相关违约责任；

8.5乙方保证所提供的技术服务没有侵犯第三方专利权、专有技术、商业秘密及其它知识产权，若甲方使用乙方提供的技术服务成果收到第三方追究责任，由乙方负责妥善解决，并赔偿由此给甲方造成的所有损失（包括但不限于对第三方权益的侵害和守约方维权所产生的律师费等费用）。

8.6乙方应确保在本合同约定的期限内其相应资质持续有效，所有从事本工程人员须具有相关资质，不允许无证操作、无证上岗。

8.7乙方不得参与可能与合同规定的甲方利益相冲突的任何活动。

9. 甲方义务：

9.1 甲乙双方合同签订并甲方通知乙方开始工作后5个工作日内提供完成合同内容所需的有关基础资料及文件，并对其完整性、可靠性及时限性负责。

9.2按照合同约定，负责对乙方技术服务工作的监督、检查和验收；

9.3按合同约定向乙方支付合同款；

9.4协助乙方完成与该项目各参建单位的协调工作。

10. 违约责任：

双方确定：任何一方违反本合同约定，造成技术服务工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

10.1甲方

甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致乙方工作停滞、延迟、失败的，甲方应承担相应延期责任，但除此之外，甲方不承担其他违约或损害赔偿责任。

10.2乙方

10.2.1乙方未按照合同“4.1 履行期限”相关要求实施，每逾期一天，乙方向甲方支付合同约定服务费用  3  %的违约金；逾期  5  日仍未按甲方要求提供工作成果的，甲方有权解除合同，同时，乙方应当向甲方支付合同约定服务费用 10 %的违约金并赔偿甲方全部损失。

10.2.2乙方将技术服务费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的费用。经甲方催告后，乙方仍不退还费用或服务费用仍未用作于技术服务工作的，甲方有权解除合同，同时，乙方应当支付给甲方合同约定服务费用  10  %违约金并赔偿甲方全部损失。

10.2.3因乙方原因造成技术服务成果部分或者全部不符合合同约定条件的，乙方应自费给予完善，合同约定的交付时间不变，参照10.2.1款执行。

10.2.4因乙方原因导致甲方项目停滞、迁改、变更、撤销或导致甲方被处罚、处理的，乙方应承担合同约定服务费用  20  %的违约责任，不足以弥补甲方损失的，还应予以赔偿。此外，如果因乙方过失给甲方造成了其他经济损失，乙方应向甲方进行赔偿，赔偿金额为所造成经济损失的100%。

10.2.5除合同另有约定外，当甲方认为乙方无正当理由而又未履行合同义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后5日内没有收到答复，甲方有权单方解除合同，同时，乙方应当支付给甲方合同约定服务费用  20  %的违约金并赔偿甲方全部损失。

10.2.6当甲方根据合同约定全部/部分解除合同的，甲方有权按其认为适当的条件和方式另行选择其它单位。除按合同已明确约定应承担的违约责任外（如有），乙方应承担甲方因重新选择实施单位而产生的额外费用以及因此而造成的一切损失；此外，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

10.2.7无论甲方款项是否支付，乙方必须保证从业人员工资支付，不得发生因工资支付或第三方原因影响甲方正常生产和社会稳定。若发现无故拖欠第三方正常款项，甲方有权从应向乙方支付的合同价款中直接向第三方直接支付费用，并扣除合同金额的10%作为违约金。

10.2.8合同生效后，非甲方原因，乙方要求终止或解除合同，应向甲方支付合同约定服务费用  20  %的违约金，不足以弥补甲方损失的，还应予以赔偿。

10.2.9乙方向甲方提出赔偿要求不成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

10.2.10乙方向甲方支付的损失费或违约金等，甲方有权直接从任何应付乙方款项中直接扣除，不足部分由乙方继续承担。损失费及违约金的扣除不减免乙方的任何责任。

10.2.11本项目不允许转包或违法分包，若乙方非法转包、违法分包的，乙方应对转包、分包项目承担连带责任，并应向甲方承担非法转包、违法分包部分服务费20%的违约金，且禁止参与甲方所属公司以后项目，同时承担本合同第17条款责任；

10.2.12当甲方发现乙方人员不能胜任工作或不按合同履行职责，或与承包人串通给甲方或工程造成一般损失的，或因乙方的原因造成工期延误，甲方有权要求乙方更换乙方人员，直至终止合同，同时要求乙方赔偿给甲方造成的一切损失并对工程损失承担连带赔偿责任。

11. 双方安全责任划分条款

11.1甲方应负责甲方人员的人身安全保障条件、设备的维护管理工作；非因乙方原因发生意外事故及造成损失的，由甲方承担。

11.2乙方应负责乙方人员的人身安全保障条件、设备的维护管理工作；可能发生的意外事故及造成的损失，由乙方承担；乙方人员人身安全状况不得影响本合同的执行。

12. 技术服务成果权益归属

双方约定，因履行本合同所产生的新的技术成果所有权归 甲 方所有，其依法对技术成果享有占有、使用、收益和处分的权利。

13. 保密

乙方应履行保密义务，未经甲方书面同意，不得使用或泄露保密信息。

13.1保密内容：

13.1.1由甲方收集、开发、整理、复制、研究和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除乙方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司。

13.1.2乙方在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于甲方且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）。

13.1.3乙方和其人员对在履行合同过程中所获得或接触到的甲方其他任何保密信息。

13.1.4其他保密内容:    /    。

13.2涉密人员范围: 直接和间接涉及本合同的有关人员。

13.3保密期限：本合同终止之后，乙方在本合同项下的保密义务并不随之终止，乙方仍需遵守本合同之保密条款，履行所承诺的保密义务。

13.4泄密责任：乙方未履行保密义务造成甲方承受损失的，应承担赔偿责任，并按合同约定服务费用的  10  %支付违约金。

13.5其他约定:    /    。

14. 通知及送达

14.1合同双方之间的文件往来及与本合同有关的通知等均应采用书面形式，以专人递交或快递、电子邮件等形式交付/发送至合同首部约定人员及联系方式，即为完成送达/发送。

14.2双方确定，在本合同有效期内，合同首部“项目联系人”承担以下责任：

14.2.1 项目资料往来及保密工作；

14.2.2 项目实施过程中的协调联系工作；

14.2.3 递交及接收成果资料，并对其进行说明和验收；

14.2.4 进度款办理及结算；

14.2.5 其他：    /    。

14.3合同首部项目联系人、联系地址、联系电话、电子邮件等信息发生变更的，变更一方应在变更前 2 日内书面告知另一方，未告知的视为未变更，另一方将通知、要求或信息等按照约定方式送达/发送至合同首部指定地址，即视为送达。因未及时按要求通知影响本合同履行或造成相关损失的，应自行承担相应责任及后果。

15. 不可抗力

15.1 本合同任何一方由于战争及台风、地震、水灾、瘟疫、恐怖主义行为和其他双方共同认可的属于不能预见、不可避免和不能克服的事件（即不可抗力事件）而影响其履行合同所约定的义务和责任的，受不可抗力事件影响的一方应在 2 日内将发生的不可抗力事件的情况以书面方式通知另一方，并在不可抗力事件发生后 2 日内以将有关权威机构出具的证明文件送达另一方证实。

15.2 受不可抗力事件影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行本合同义务不承担责任。然而，双方应进行友好协商，采取必要的补救措施，将损失降到最低程度。同时，受影响的一方应在不可抗力事故结束或消除  2  日内以书面方式通知另一方，并立即继续履行本合同的义务和责任。不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

15.3 如不可抗力事件持续超过  30  日，本合同双方应进行友好协商，解决本合同的有关问题。不可抗力事件持续超过  60  日而双方无法就继续履行本合同达成协议的，任一方有权向对方发出书面通知终止合同。

15.4 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

15.5由于不可抗力之外的情形或者受其他非合同双方签约时能预见的客观情况的影响，本工程停工超过 84 天，且双方无法就合同继续履行达成一致意见时，双方按合同约定进行价款结算事宜，同时乙方理解并承诺不因此追究甲方任何责任。

16. 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

17. 合同转让

乙方不得将其在本合同项下所享有的权利和/或承担的义务转让给任何第三方，除非得到甲方事先书面同意。否则甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同约定服务费用 20  %的违约金并赔偿甲方全部损失，同时承担10.2.11违约责任。

18. 合同效力

18.1本合同自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者单位公章之日起生效。

18.2本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

18.3本合同共有   / 个附件，附件名称： /  。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同主文具有同等法律效力。

19. 失信受限

乙方在签订合同前已收悉并认真阅读了延长石油集团、陕西燃气集团和陕西省天然气股份有限公司失信交易商内部市场禁入管理的相关制度，自愿接受相关制度约束，如合同履行过程中有失信行为，乙方自愿承担相应限制等不利后果。

20. 其他特别约定条款：      /        。

附件：   无

（以下无正文）

委托方（盖章）：                               服务方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：               法定代表人或其授权代表（签字）：

（正本/副本）

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 延145井区供输改造工程EPC总承包工程

## 消防相关手续办理服务

谈判报价文件

投标人名称（公章）

二〇二三年五月

目  录

一、报价响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价单

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）

六、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）

七、对报价文件及合同条款的承诺和补充

八、报价函回执

- 报价响应函

致：陕西燃气集团工程有限公司：

根据贵方  延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务  项目的报价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式  份。

我方承诺如下：

- 投标总价为                。

- 工期：                 。

3）如果成交，我们根据投标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起90天内），本投标响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

7）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                        邮政编码：

电    话：                        传    真：

投标人名称（盖章）：       投标人法定代表人签字或盖章：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

致：陕西燃气集团工程有限公司

(投标人名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务 的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人二代身份证（正反面）复印件

投标人名称（公章）

日期：

三、报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司

- 就贵公司 延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务 事宜，结合我方在施工领域的经验以及市场行情，我方本项目报价为：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 工期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务 | 延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理 | 计划工期90天 |  |  |
| 备注：1、税率：6% ，增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |

2、一旦贵单位确定由我方承担本项目消防相关手续办理服务，我方承诺将全力提供优质服务。

报价人：                  （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

年   月   日

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）

六、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）

七、对报价文件及合同条款的承诺和补充

致：陕西燃气集团工程有限公司

首先对贵公司各级领导邀请我公司参与延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务分包投标报价表示万分的感谢！根据贵方报价文件及有关规定的要求，经考察项目现场和研究上述报价文件、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方完全响应贵公司的报价文件要求，现作以下郑重承诺：

一、服务工期承诺：

二、服务质量承诺：

投标人：                        （签章）

年    月    日

八、陕西燃气集团工程有限公司

延145井区供输改造工程EPC总承包工程

消防相关手续办理服务分包报价函回执

我公司同意并接受该项目报价函的内容，参与贵公司:延145井区供输改造工程EPC总承包工程消防相关手续办理服务  的报价。我公司将安排         （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为           。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

单位（盖章）：

年    月   日